| Наименование программы Целевая программа «Информационно – образовательная среда». (ИОС) (2008-2013г.г.). Основание для разработки программы; - Закон РФ "Об образовании"; - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; - Конвенция о правах ребенка; - Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; - Концепция профильной школы (приказ Министерства образования РФ № 2783 от 18.07.2002 г.); - Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 48 г. Пензы; - Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г. Заказчик программы; Управляющий совет. Координатор программы; Администрация школы. Основные разработчики программы; Администрация школы. Исполнители основных мероприятий программы; Администрация школы Педагогический коллектив. Цель и задачи программы; Оптимизации традиционной образовательной среды посредством предоставления школьникам и педагогам широкого доступа к открытым информационным образовательным массивам. - развитие и поддержание материально-технической базы школы (компьютерного парка и локальной вычислительной сети (ЛВС)); - разработка, сопровождение и развитие программной платформы ИОС; - создание, сопровождение и развитие учебно-методического наполнения ИОС; - внедрение процедур работы с ИОС в учебный процесс; - организация работ по внедрению компьютерных обучающих программ в учебный процесс, их самостоятельная разработка; - повышение компьютерной грамотности педагогического, технического и управленческого персонала школы, обучение работе в ИОС; развитие и поддержание материально-технической базы школы (компьютерного парка и локальной вычислительной сети (ЛВС)); - приобретение, внедрение, сопровождение и развитие программного комплекса управления школой, его постепенная интеграция с ИОС.. Целевые показатели программы. Сроки и этапы реализации программы; 1 этап – подготовительный -2008,2009гг. - проведение работ, связанных с разработкой инфраструктуры компьютерной сети школы (создание ЛВС, подключение сети к Интернет, создание второго компьютерного кабинета ); разработка, сопровождение и развитие программной платформы ИОС. 2 этап – практический -2010, 2011, 2012 гг. – осуществление мероприятий по направлению «Совершенствование содержания и технологической платформы информационно – обучающей среды школы», ее апробация, а также масштабных технологических преобразований учебного процесса. 3 этап – обобщающий - 2013г. - изучение и обобщение опыта реализации программы ИОС; подведение итогов и научное системное осмысление результатов реализации программы ИОС на семинарах и конференциях, тиражирование накопленного опыта.. Источники финансирования; Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета города Пензы на соответствующий год, внебюджетные средства школы.. Ожидаемые результаты реализации программы; - Совершенствование содержания информационно – обучающей среды школы. - Совершенствование содержания и технологической платформы информационно – обучающей среды школы. - Формирование функционально грамотной личности, способной использовать приобретенные знания, умения и навыки в любом виде деятельности. - Достижение современного качества школьного образования. - Создание качественной системы образовательного мониторинга и тестирования. - Организация дистанционного обучения школьников и повышения квалификации педагогического коллектива. - Индивидуальная траектория и темп обучения школьников за счет использования новых информационных технологий.. Система организации контроля за исполнением программы; Представление в установленном порядке в Управление образования города Пензы отчеты о ходе реализации Программы. Публичные отчеты на сайте школы, на общешкольных линейках и родительских собраниях; на заседании управляющего совета школы.. |
| --- |
| При школе работает "Библиотека для жителей микрорайона", которая решает следующие задачи: - Обеспечение информационных ресурсов на различных носителях: бумажном, магнитном, цифровом (СD-диски), коммуникативном (компьютерные сети); - Формирование, накопление, обработка, систематизация фонда носителя информации и его продвижение к пользователям; - Организация оперативного библиотечно-информационного обслуживания пользователей в соответствии с их информационными запросами; - Организация по мере необходимости передвижной библиотеки (обслуживание на дому детей-инвалидов, престарелых людей и пр.; - Организация и ведение справочно-поискового аппарата; - Формирование комфорта библиотечной среды, совершенствование библиотечной этики; - Укрепление связей школы и семьи, привлечение родителей к совместному воспитанию учащихся. |  |